| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaron el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencien los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.856.095-4 | 21.080.142-1 | 21.850.636-4 |
| Nombres | Yesenia Anais | Cristian Alonso | Camila Antonia |
| Apellidos | Jara Oyarzun | Tapia Pérez | Malhue Aravena |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end/ Otros… |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema de Gestión, Alerta y Consulta Centralizada de Documentos Tributarios Agrícolas. |
| --- | --- |
| Descripción | Plataforma web centralizada diseñada para el almacenamiento, búsqueda y visualización de facturas de proveedores, optimizando la consulta de documentos y el control de flujos de caja para el personal administrativo de la empresa agrícola. |
| Problemática detectada | Actualmente, la administración depende de una base de datos manual en Excel y tablas dinámicas. Debido al alto volumen de tareas diarias, la encargada no dispone del tiempo para revisar manualmente los vencimientos uno por uno, lo que genera una gestión ineficiente y riesgos de morosidad por olvido de fechas de pago. Además, el proceso de búsqueda actual es tedioso al no contar con un sistema proactivo. |
| Solución esperada | Un repositorio digital indexado que permita visualizar las facturas por fecha y centro de costo, incorporando un sistema automático de notificaciones y alertas de vencimiento que agilice el proceso de pago. |
| Objetivos generales | Investigar, diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web de gestión documental interna utilizando Spring Boot y React en un periodo de 18 semanas, que permita automatizar el control de estados de pago y centralizar la visualización de facturas y guías mediante un sistema de alertas programadas (5, 3 y 0 días), reduciendo el margen de error administrativo en la operación de la empresa. |
| Objetivos específicos | - Centralización y Visualización: Desarrollar un repositorio digital que permita la carga y consulta inmediata de documentos tributarios por número de folio, eliminando la dependencia de archivos físicos en un 100%. - Automatización de Alertas: Programar un motor de notificaciones que alerte a los trabajadores sobre hitos de pago o vencimientos con una periodicidad de 5 días, 3 días y el mismo día del evento. - Seguridad y Acceso: Implementar un sistema de autenticación robusto mediante Spring Security y JWT para garantizar que solo el personal interno autorizado tenga acceso a la visualización y descarga de documentos. - Eficiencia de Búsqueda: Lograr que la recuperación de cualquier factura o guía tome menos de 3 segundos mediante la indexación de datos en PostgreSQL |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá la gestión integral de facturas, desde su registro hasta la confirmación de pago. Incluirá un panel visual para la administración, reportes de estado de cuenta y un sistema de alertas por correo o notificaciones internas, garantizando la integridad de la información financiera. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

Antecedentes y Motivación: La motivación de este proyecto surge de la observación directa de las dificultades operativas en una empresa del sector agrícola. Actualmente, la gestión de documentos tributarios y el control de pagos dependen exclusivamente de herramientas manuales como planillas Excel y tablas dinámicas. La complejidad del rubro, sumada a la alta carga de tareas diarias de la administración, impide una revisión exhaustiva de cada factura. El equipo identificó que la falta de un sistema automatizado no solo consume tiempo valioso, sino que genera una preocupación constante por posibles olvidos en las fechas de vencimiento. Público Objetivo: - Personal Administrativo: Encargados de la gestión, registro y pago de facturas que buscan optimizar su tiempo y reducir el trabajo manual. - Gerencia Agrícola / Dueños: Interesados en tener una visibilidad clara de los flujos de caja y asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros con proveedores. - Proveedores de la Agrícola: Quienes se ven beneficiados por una gestión de pagos más ágil y puntual. Origen de la problemática y descripción del problema: El problema tiene su origen en la desconexión entre el registro de la información y la ejecución de las alertas. Al estar los datos en un formato estático (Excel), la administradora debe realizar búsquedas manuales constantes para identificar qué facturas están próximas a vencer. Esta metodología es ineficiente y propensa a errores, especialmente cuando el volumen de documentos es alto. La problemática central se resume en: - Falta de Inmediatez: No existe un recordatorio proactivo; el usuario debe ir a buscar la información en lugar de que el sistema le notifique. - Inversión Excesiva de Tiempo: El proceso de visualización mediante tablas dinámicas es tedioso y distrae de otras labores críticas de la agricultura. - Riesgo Financiero: El riesgo latente de no pagar a tiempo debido a la falta de alertas automáticas (cada 10, 5 o 3 días) que ayuden a organizar las prioridades de pago.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo de este proyecto, utilizaremos una metodología ágil, específicamente el marco de trabajo Scrum. Esta elección se justifica por la necesidad de realizar entregas incrementales y constantes (Sprints), permitiendo que la usuaria final (administradora de la agrícola) valide la utilidad del dashboard y la precisión de las alertas en etapas tempranas. Dado que el cliente requiere una solución "fácil de entender" y que "no complique la cabeza" con excesos técnicos, Scrum nos permite pivotar rápidamente si una funcionalidad no resulta intuitiva. Etapas de trabajo: - Levantamiento y Análisis: Identificación de los campos críticos del Excel actual (Folio, Centro de Costo, Monto, Fechas) y definición de historias de usuario para las notificaciones. - Diseño de Arquitectura: Creación del modelo entidad-relación para migrar los datos a un motor robusto (PostgreSQL/MySQL) y diseño de una interfaz limpia centrada en el estado de las facturas. - Desarrollo (Sprints): Construcción modular del sistema, priorizando primero el visualizador de documentos y luego el motor de lógica para las alertas automáticas. - Pruebas (QA): Verificación de que las alertas se disparen correctamente en los intervalos solicitados (10, 5, 3 días y el mismo día). - Cierre y Despliegue: Migración final de la base de datos histórica y entrega de manuales de usuario para la operación diaria. Roles y responsabilidades: - Líder / Analista Funcional: Encargado de la gestión del proyecto y de asegurar que los requerimientos de la agrícola se traduzcan fielmente en funcionalidades del software. - Backend / DBA: Responsable del diseño de la base de datos que reemplazará al Excel y de la lógica de programación para el envío de notificaciones. - Frontend / QA: Encargado de desarrollar una interfaz "legible" y fácil de navegar, además de ejecutar las pruebas de usuario para asegurar que no existan errores en las fechas de pago. Roles metodologia Scrum: - Cristian Tapia / Scrum Master: Facilitar las ceremonias de Scrum, eliminar impedimentos del equipo, asegurar el cumplimiento de la metodología ágil y gestionar el Backlog junto al equipo. - Yesenia Jara / Product Owner: Definir y priorizar los requerimientos del cliente (agrícola), validar los entregables de cada Sprint y asegurar que la solución resuelva la problemática de gestión de facturas. - Camila Malhue / Developer: Desarrollo de la API REST con Spring Boot, implementación de la lógica del motor de alertas, gestión de la base de datos PostgreSQL y desarrollo de la interfaz en React.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: La solución se desplegará en la nube, utilizando servicios como AWS (Amazon Web Services) para garantizar que el sistema de alertas funcione las 24 horas sin depender de un equipo local. - Se utilizará un servicio de SMTP (como Dashboard o Gmail API) para el envío automatizado de las notificaciones de correo electrónico solicitadas por el usuario. Arquitectura de software: Se implementará una Arquitectura Cliente-Servidor. - Se utilizará el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) o Arquitectura Limpia, separando la lógica de las alertas del diseño de la interfaz para facilitar futuros mantenimientos. Lenguajes de programación: Para el desarrollo de la lógica de negocio y el motor de alertas en el servidor. - JavaScript: Para crear una interfaz de usuario dinámica y responsiva. - SQL: Para la gestión y consulta de los datos de las facturas. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Spring Boot (Java), que permite gestionar de forma eficiente las tareas programadas (Scheduled Tasks) para revisar los vencimientos diariamente y enviar las alertas. - Frontend: React.js o Vue.js, para asegurar que el dashboard sea "fácil de entender" y muy fluido al navegar. Base de datos: PostgreSQL o MySQL: Se migrará la estructura actual del Excel a una base de datos relacional robusta, permitiendo organizar la información por "Centro de Costo", "Monto" y "Fechas de Pago" de manera eficiente. Repositorio: GitHub / GitLab. Otros:

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Análisis y definición de objetivos. | Definición de objetivos generales y específicos enfocados en la automatización de pagos y alertas. | Word. | 1 semana | Todo el equipo | Establecer la meta de eliminar la revisión manual de facturas. |
| 2.- | Levantamiento de requerimientos. | Definición de historias de usuario para la administradora, detallando alertas (10, 5, 3 días). | Entrevistas, documentación técnica. | 2 semanas | Líder/Analista | Crucial para definir los campos del Excel a migrar (Folio, Monto, Fechas) |
| 3.- | Diseño de arquitectura (MER) | Creación del modelo de datos relacional para facturas y diagramas de arquitectura. | Herramientas de modelado, PostgreSQL/MySQL. | 1 semana | DBA/Backend | Asegurar la integridad referencial y cumplir con 3FN. |
| 4.- | Configuración de entorno y git | Configuración de repositorios y estructura base del proyecto para trabajo colaborativo. | IntelliJ, Git, GitHub, VS Code. | 1 semana | Todo el equipo | Implementación de estándares de código para el equipo. |
| 5.- | Prototipado UI (Dashboard). | Diseño de pantallas en React enfocadas en la legibilidad del estado de las facturas. | VS Code, Framework React. | 2 semanas | Frontend/QA | Validar que el Dashboard sea intuitivo para el usuario final. |
| 6.- | Desarrollo de API y Base de Datos. | Construcción de servicios CRUD para la gestión de facturas y centros de costo. | Java Spring Boot, Postman. | 3 semanas | Backend | Foco en la persistencia de datos y seguridad de montos. |
| 7.- | Motor de Alertas y Notificaciones. | Programación de tareas automáticas (Cron Jobs) que disparen las alertas de vencimiento. | Java, Spring Task Scheduler. | 2 semanas | Backend | Funcionalidad crítica para evitar el olvido de pagos |
| 8.- | Integración Frontend | Conexión de la interfaz React con la API para visualizar el historial de pagos y alertas. | React.js, Axios. | 2 semanas | Frontend | Asegurar que los cambios de estado se reflejan en tiempo real. |
| 9.- | Módulo de Reportes y Filtros. | Programación del cambia automático de visibilidad por rut de alumno | React, PostgreSQL. | 2 semanas | Líder/Backend | Optimizar la búsqueda de documentos históricos. |
| 10.- | Pruebas QA y Depuración. | Ejecución de casos de prueba para validar que las alertas lleguen en el plazo exacto. | Jest, JUnit | 1 semana | QA / Testing | Asegurar que no existan errores en los cálculos de fechas de vencimiento. |
| 11.- | Cierre y documentación | Redacción de manuales de usuario y preparación de la defensa del portafolio. | Canvas, Office/Pdf | 1 semana | Todo el equipo | Entrega de evidencias y puesta en marcha del sistema. |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y definición de objetivos. | Luego de analizar el proyecto, definimos los objetivos a realizar, el alcance, junto a la metodología y herramientas/tecnologías a utilizar durante el proceso. | https://docs.google.com/document/d/1FisDtcFKzl-gi1erMpdohY2n9TCg8pJV/edit?usp=sharing&ouid=108477740575076599151&rtpof=true&sd=true |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Análisis y Requerimientos | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de datos del Excel agrícola. | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de historias de usuario (Alertas). |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y Configuración |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado de base de datos PostgreSQL. |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado de Dashboard y Entorno Git. |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo (Sprints) |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Desarrollo de API (Spring Boot). |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de Alertas Automáticas (Cron Jobs). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Integración Frontend (React) y Dashboard. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Pruebas, Cierre y Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Pruebas de QA y Debugging de alertas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Documentación final y Manual de Usuario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Defensa de Portafolio / Presentación Final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.